Na temelju članka 71.  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne Novine broj: 68/2018, 110/2018 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Povljana („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 13/21 i 11/23 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/25), Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2026. donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2025. godinu

## I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2025. godinu („Službeni glasnik Zadarske županije" 1/2025 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/2025) određuje izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Program) i obuhvaća:

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

Članak 2.

## PREGLED IZVRŠENIH INVESTICIJA PO STAVKAMA

| Red. br. | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO ZA 2025. (EUR) | IZVRŠENO U 2025. (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici | 347.687,81 | 277.241,78 |
| 2. | Pomoći EU | 26.000,00 | 26.000,00 |
|  | UKUPNO | 347.687,81 | 303.241,78 |

Aktivnost: K101301 IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA VODOOPSKRBE

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 6.125,00 EUR Ukupno: 6.125,00 EUR

Aktivnost: K101302 IZGRADNJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH CESTA

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 25.267,50 EUR Ukupno: 25.267,50 EUR

Aktivnost: K101306 UREĐENJE PLAŽE LIVADE U POVLJANI I. FAZA

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 256.904,97 EUR i 51 (Pomoći EU) 0,00 EUR Ukupno: 256.904,97 EUR

Aktivnost: K101310 INSTALACIJA PARKING SUSTAVA NA DIJELU PERILO

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 159,25 EUR Ukupno: 159,25 EUR

Aktivnost: K101312 IZGRADNJA NOGOSTUPA NA DJELU UL. STJEPANA RADIĆA (od groblja do ulaza u Bas sa jedne strane)

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 36.615,06 EUR i 51 (Pomoći EU) 26.000,00 EUR Ukupno: 62.615,06 EUR

Aktivnost: K101314 , IZGRADNJA SOLARNE JAVNE RASVJETE (Zaobilaznica)

Izvor financiranja i procijenjeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 3.437,50 EUR Ukupno: 3.437,50 EUR

Članak 3.

Ovo Izvješće građenja komunalne infrastrukture na području Općine Povljana za  2025. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit  će se u „Službenom glasniku Općine Povljana“.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA

Predsjednik OV

Šime Vučković

KLASA:363-01/24-01/20

URBROJ:2198-25-01-1-26-3

U Povljani, dana 22. svibnja 2026. godine