Na temelju članka 74.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“, broj: 68/2018,  110/2018 i 32/2020) i članka 31. Statuta Općine Povljana  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 13/21 i 11/23 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/25) Općinsko vijeće Općine Povljana na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. svibnja 2026. godine donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području Općine Povljana

Članak 1.

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2025. godini ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 01/25 i „Službeni glasnik Općine Povljana“ broj 01/25), na području Općine Povljana za redovno i pojačano održavanje komunalne infrastrukture u slijedećim programima:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete

9. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija

| Red. br. | IZVOR FINANCIRANJA | PLANIRANO U 2025. | IZVRŠENO U 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opći prihodi i primici | 564.136,73 | 564.173,14 |
|  | UKUPNO | 564.136,73 | 564.173,14 |

Aktivnost: K100903 DOBAVA I ZAMJENA SPRAVA U DJEČJEM PARKU NA DIJELU K.Č. 355/1 K.O. POVLJANA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 35.481,75 EUR Ukupno: 35.481,75 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 35.481,75 EUR Ukupno: 35.481,75 EUR

Aktivnost: A101001 POSLOVI DERATIZACIJE I DEZINSEKCIJE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.411,57 EUR Ukupno: 8.411,57 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.411,57 EUR Ukupno: 8.411,57 EUR

Aktivnost: A101201 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 46.361,50 EUR Ukupno: 46.361,50 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 56.361,50 EUR Ukupno: 56.361,50 EUR

Aktivnost: A101202 ODRŽAVANJE I UREĐENJE MJESNOG GROBLJA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 125.381,04 EUR Ukupno: 125.381,04 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 125.381,04 EUR Ukupno: 125.381,04 EUR

Aktivnost: A101203 MATERIJAL I DIJELOVI ZA ODRŽAVANJE  ENERGETSKE JAVNE RASVJETE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.400,00 EUR Ukupno: 8.400,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 19.862,50 EUR Ukupno: 19.862,50 EUR

Aktivnost: A101204 ENERGETSKA USLUGA (JAVNA RASVJETA)

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 18.320,00 EUR Ukupno: 18.320,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 4.555,05 EUR Ukupno: 4.555,05 EUR

Aktivnost: A101206 ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA (MALČIRANJE)

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.787,50 EUR Ukupno: 8.787,50 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.787,50 EUR Ukupno: 8.787,50 EUR

Aktivnost: A101207 NABAVA I POSTAVLJANJE KAMENIH KLUPICA NA ŠETALIŠTU VIVERONE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 5.373,00 EUR Ukupno: 5.373,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 5.373,00 EUR Ukupno: 5.373,00 EUR

Aktivnost: A101211 NADOHRANA I ODRŽAVANJE PLAŽA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 19.788,99 EUR Ukupno: 19.788,99 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 19.803,43 EUR Ukupno: 19.803,43 EUR

Aktivnost: A101212 ODRŽAVANJE MJESNOG TRGA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 14.630,21 EUR Ukupno: 14.630,21 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 12.458,86 EUR Ukupno: 12.458,86 EUR

Aktivnost: A101214 UREĐENJE ŠUME OKO GROBLJA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 6.900,00 EUR Ukupno: 6.900,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 6.900,00 EUR Ukupno: 6.900,00 EUR

Aktivnost: A101215 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 71.809,17 EUR Ukupno: 71.809,17 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 68.423,17 EUR Ukupno: 68.423,17 EUR

Aktivnost: A101216 ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 47.800,00 EUR Ukupno: 47.800,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 47.800,00 EUR Ukupno: 47.800,00 EUR

Aktivnost: K101201 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 51.783,27 EUR Ukupno: 51.783,27 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 51.783,27 EUR Ukupno: 51.783,27 EUR

Aktivnost: K101205 REDOVITO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.251,25 EUR Ukupno: 8.251,25 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 8.251,25 EUR Ukupno: 8.251,25 EUR

Aktivnost: K101304 REKONSTRUKCIJA I IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 108,00 EUR Ukupno: 108,00 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 108,00 EUR Ukupno: 108,00 EUR

Aktivnost: K101305 SANACIJA BALKONA NA DOMU KULTURE

Izvor financiranja i planirani iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 84.431,25 EUR Ukupno: 84.431,25 EUR

Izvor financiranja i izvršeni iznos troškova (eur):

11 (Opći prihodi) 84.431,25 EUR Ukupno: 84.431,25 EUR

# Članak 2.

Ovo Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2025. godini na području  Općine Povljana stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit  će se u „Službenom glasniku Općine Povljana“.

KLASA:363-01/24-01/21

URBROJ:2198-25-01-1-26-3

U Povljani, dana 22. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POVLJANA

Predsjednik OV

Šime Vučković